# RAG 知识库

# 数据治理 SOP

Data Governance Standard Operating Procedure

版本 V1.0  |  2026 年 6 月

配套文档：《RAG 知识库 - 完整任务书 V2.0》

# 0. 文档目的

本文档定义 RAG 知识库的数据治理规范。所有文档入库前必须遵守本 SOP，否则不得进入向量库或客户档案系统。

数据治理是整个 RAG 项目的命门——元数据准确性直接决定所有 Agent 输出质量。本 SOP 由项目组、销售/售后、IT 共同遵守。

# 1. 治理范围

- 700 份历史文档（Word + Excel + PPT）的元数据回填

- 未来新增文档的入库规范

- 客户主数据的录入与维护

- 客户别名的识别与绑定

- 文档生命周期（生效、过期、归档）

# 2. 文件命名规范（强制）

文件命名是元数据的「第一道防线」。命名不规范的文档一律退回，不得入库。

## 2.1 命名格式

[客户简称]_[文档类型]_[YYYYMMDD]_[版本].docx

## 2.2 字段说明

| 字段 | 规则 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 客户简称 | 客户主数据表中登记的 4-8 字简称 | ABC、华润集团、星巴克中国 |
| 文档类型 | 见下方文档类型枚举 | 实施报告、维保记录 |
| YYYYMMDD | 业务发生日期（非文件创建日期） | 20240615 |
| 版本 | v1、v2 等，无版本可省 | v2 |

## 2.3 文档类型枚举

| 大类 | 类型 | 标签值 |
| --- | --- | --- |
| 售前 | 调研报告 | presales_research |
| 售前 | 方案建议书 | presales_proposal |
| 售前 | POC 报告 | presales_poc |
| 签约 | 合同 | contract |
| 签约 | 报价单 | quotation |
| 签约 | SOW 范围说明 | sow |
| 实施 | 实施计划 | delivery_plan |
| 实施 | 实施报告 | delivery_report |
| 实施 | 上线确认书 | delivery_signoff |
| 培训 | 培训材料 | training_material |
| 培训 | 培训记录 | training_record |
| 维保 | 巡检报告 | maintenance_inspection |
| 维保 | 故障报告 | maintenance_incident |
| 维保 | 升级报告 | maintenance_upgrade |
| 续约 | 续约合同 | renewal |
| 复盘 | 项目复盘 | review |
| 产品 | 产品文档 | product_doc |
| 产品 | FAQ | faq |

## 2.4 命名示例

✅ 正确：
  ABC_实施报告_20240615_v2.docx
  华润_合同_20230501.pdf
  星巴克_维保_20250120.xlsx
❌ 错误：
  ABC公司实施报告（最终版）.docx       ← 无日期、有冗余字
  20240615.docx                          ← 无客户、无类型
  abc-impl-report-final.docx             ← 英文混乱

# 3. 元数据 Schema

## 3.1 文档元数据表 (document_meta)

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| doc_id | UUID | 是 | 系统生成 |
| filename | VARCHAR(255) | 是 | 原始文件名 |
| storage_path | VARCHAR(500) | 是 | MinIO/本地路径 |
| customer_id | VARCHAR(50) | 是 | 关联客户主数据 |
| customer_name_at_doc | VARCHAR(200) | 是 | 文档中出现的客户名（可能是别名） |
| product_ids | JSON 数组 | 否 | 涉及的产品 ID 列表 |
| doc_type | ENUM | 是 | 见 2.3 类型枚举 |
| event_date | DATE | 是 | 业务发生日期 |
| event_type | ENUM | 是 | 售前/签约/实施/培训/维保/故障/升级/续约/复盘 |
| department | ENUM | 是 | sales/delivery/service/product |
| sensitivity | ENUM | 是 | public/internal/confidential |
| tags | JSON 数组 | 否 | 自定义标签（如「重大故障」） |
| version | VARCHAR(20) | 否 | v1、v2 |
| is_active | BOOLEAN | 是 | 是否生效（false=已过期） |
| created_by | VARCHAR(50) | 是 | 上传人 |
| reviewed_by | VARCHAR(50) | 否 | 审核人 |
| reviewed_at | TIMESTAMP | 否 | 审核时间 |

## 3.2 必填字段说明

以下字段缺一不可，否则文档不得入库。Omni 自动抽取后由业务方人工确认。

- customer_id：决定权限与档案归属

- doc_type：决定是否走结构化路径

- event_date：决定时间轴/路径图位置

- event_type：决定服务路径中的节点类型

- sensitivity：决定哪些角色能看（如合同金额仅高管+财务）

# 4. 客户主数据管理

## 4.1 客户主表 (customer)

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| customer_id | VARCHAR(50) | 是 | 主键，如 CUST_001 |
| short_name | VARCHAR(50) | 是 | 简称（用于文件命名） |
| full_name | VARCHAR(200) | 是 | 工商注册全称 |
| industry | VARCHAR(100) | 否 | 行业 |
| level | ENUM | 否 | S/A/B/C 客户级别 |
| sales_owner | VARCHAR(50) | 是 | 客户负责人（销售） |
| service_owner | VARCHAR(50) | 否 | 售后负责人 |
| status | ENUM | 是 | active/inactive/lost |
| created_at | TIMESTAMP | 是 |  |

## 4.2 客户别名表 (customer_alias)

解决「同一客户多种叫法」的问题：

customer_id | alias
------------+------------------
CUST_001    | ABC科技
CUST_001    | ABC公司
CUST_001    | ABC Co.
CUST_001    | abc科技有限
CUST_001    | 阿里巴巴ABC事业部

## 4.3 客户产品关联 (customer_product)

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| customer_id | VARCHAR(50) | 客户 ID |
| product_id | VARCHAR(50) | 产品 ID |
| purchase_date | DATE | 购买日期 |
| scale | INT | 用户/规模数 |
| status | ENUM | active/expired/upgrading |
| contract_amount | DECIMAL | 合同金额 |

## 4.4 客户主数据维护流程

- 初始来源：从 CRM 系统导入（如有），否则销售总监维护 Excel 模板

- 每周同步：Excel → PostgreSQL（脚本化）

- 新增客户：销售提交申请，销售总监审核后录入

- 别名补充：入库时发现新别名 → 提示运营人员确认 → 追加到别名表

- 客户合并：业务变动（如收购）时，将多个 customer_id 合并到主 ID，旧 ID 进归档表

# 5. 文档入库流程

## 5.1 整体流程

[1] 文件上传
      ↓
[2] 命名规范校验      ← 不通过则退回
      ↓
[3] Omni 自动抽取元数据
      ↓
[4] 客户别名匹配      ← 模糊匹配 + 人工确认
      ↓
[5] 业务方人工审核    ← 必经步骤
      ↓
[6] 结构化路径判定    ← 决定走 PG 还是 Qdrant
      ↓
[7a] 结构化表 → PostgreSQL
[7b] 非结构化 → 解析切片 → Embedding → Qdrant
      ↓
[8] 入库完成，记录审计日志

## 5.2 Omni 自动抽取（Step 3）

使用 qwen3.5-omni-flash 抽取以下字段：

PROMPT 示例：
你是文档元数据抽取助手。请从以下文档中抽取：
1. 客户名（如有多个候选，列出所有）
2. 业务发生日期（注意：是事件日期，不是文件创建日期）
3. 涉及的产品名
4. 事件类型（售前/签约/实施/培训/维保/故障/升级/续约）
5. 文档类型（合同/报告/手册/...）
6. 敏感程度判断（含金额=confidential，含个人信息=internal）
以 JSON 格式输出。

## 5.3 人工审核流程（Step 5）

Omni 抽取准确率约 75-85%，必须人工审核。审核员 = 文档相关业务方（销售/售后/产品）。

| 审核项 | 操作 |
| --- | --- |
| 客户 ID | 确认匹配的客户 + 别名（如不一致，更新别名表） |
| 业务日期 | 对照文档内容核实 |
| 事件类型 | 确认是否准确归类 |
| 敏感程度 | 确认是否需要限制访问 |
| 产品关联 | 补全 Omni 未识别的产品 |

审核通过后，文档状态：pending_review → approved；只有 approved 状态才入向量库。

## 5.4 700 份历史文档回填策略

- Week 2 前 2 天：跑 Omni 自动抽取，输出 Excel

- Week 2 中间 2 天：业务方分组审核（销售 200 份、售后 300 份、产品 200 份）

- Week 2 后 1 天：批量入库 + 抽检 50 份验收

人力预估：审核 ~20 工时（3 个业务方各 6-7 小时）

# 6. 结构化双轨入库

## 6.1 判定规则

判定标准：表头固定 + 一行一记录 = 结构化（入 PG）；其他都是非结构化（入 Qdrant）。

## 6.2 三类入库路径

| 类型 | 判定 | 处理 | 查询 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构化 Excel | 表头固定，一行一记录 | 解析后导入 PG 业务表 | Agent SQL |
| 非结构化文本 | Word / Markdown / 纯文本 PDF | 切片 → bge-m3 → Qdrant | 向量检索 |
| 视觉文档 | PPT、含图表 PDF、复杂 Excel | Omni 描述 → bge-m3 → Qdrant | 向量检索 |

## 6.3 结构化 Excel 入库示例

「客户维保记录.xlsx」识别为结构化表，按以下规则入库：

原表头：客户名 | 维保日期 | 维保类型 | 处理人 | 备注
        ↓
导入 PG 表 maintenance_records：
  customer_id（通过客户名+别名表匹配）
  maintenance_date
  maintenance_type
  handler
  remark
        ↓
ServicePathAgent 查询时：
  SELECT * FROM maintenance_records WHERE customer_id = ?
  比向量检索快 100 倍且 100% 准确

## 6.4 PPT 入库示例

「ABC公司产品演示_20240615.pptx」处理流程：

- 每页 slide 转为 1024px 宽度的 PNG 图片

- 对每张图调用 qwen3.5-omni-flash 生成结构化描述（含标题、要点、图表说明）

- 拼接描述 + 演讲者备注（若有）作为该页的「文本表示」

- 按页切片 → bge-m3 向量化 → 入 Qdrant，metadata 包含 customer_id、page_num

# 7. 文档生命周期

| 状态 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| uploaded | 已上传未处理 | Step 1 完成 |
| extracted | 已抽取待审核 | Step 3 完成 |
| pending_review | 等待业务方审核 | Step 4 完成 |
| approved | 审核通过已入库 | Step 5 通过 + Step 7 完成 |
| rejected | 审核拒绝 | Step 5 不通过（命名错/元数据无法确认） |
| archived | 归档（产品已下线、客户已流失） | 手动或定期清理 |
| expired | 已过期（如老版本合同被新版覆盖） | 新版入库时自动标记 |

已归档/已过期文档从向量库中移除，但保留元数据用于审计。

# 8. 质量检查（持续）

- 每周抽检：随机抽 20 份近期入库文档，核对元数据准确性

- 月度报告：元数据完整率、客户别名新增数、审核拒绝率

- 用户反馈：业务方在使用过程中发现的元数据错误，建立工单回填

- 年度回顾：根据 Agent 实际输出错误，回溯定位元数据问题，迭代抽取 Prompt

# 9. 角色与责任

| 角色 | 责任 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | SOP 制定与迭代；跨部门协调 |
| 销售/售后/产品（业务方） | 文档审核；客户别名确认；元数据校对 |
| IT/开发 | 自动抽取脚本；入库流程实现；审计日志 |
| 销售总监 | 客户主数据维护；客户合并/变更决策 |
| 数据运营（兼职） | 每周质量抽检；月度报告 |

— SOP 结束 —